南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理存量资产经营权TOT项目市场测试方案

实施机构：南宁市地下管网和水务中心

咨询机构：天和国咨控股集团有限公司

编制日期：二〇二四年十二月

目  录

第一章 项目概况	1

1.1 项目名称	1

1.2 实施机构	1

1.3 资产内容和规模	1

1.4 项目地点	2

1.5 资产评估情况	2

1.6 特许经营服务范围	3

1.7资产权属	3

1.8政府出资情况	4

1.9 前期工作费用	4

1.10 风险分配机制	4

第二章 市场测试边界条件	17

2.1 初步交易结构	17

2.2 产出服务	19

2.3 合作期限	20

2.4 项目公司	20

2.5 项目公司注册资本金	20

2.6 项目资本金	21

2.7 回报机制	21

2.8 履约保证的边界条件	25

2.9 社会资本条件	26

2.10 股权转让限制	27

2.11绩效评价	29

第三章 市场测试信息反馈	33

附件1 项目参与意向函（格式）	34

附件2 意向社会资本信息反馈表	35

附件3 意向融资机构信息反馈表	39

# 第一章 项目概况

## 1.1 项目名称

南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理存量资产经营权TOT项目（以下简称“本项目”）。

## 1.2 实施机构

根据《南宁市人民政府办公室文件处理笺》（第四秘书科202401620）文件精神，本项目的实施机构由南宁市地下管网和水务中心（以下简称“实施机构”）担任，负责特许经营方案编制、特许经营者选择、特许经营协议签订、项目实施监管、特许经营期限满移交接收等工作。

## 1.3 资产内容和规模

根据资产评估报告，本项目资产内容主要包括水质净化厂1座，设计规模为50000m³/d，其主要处理工艺为：预处理+A2/O+MBR+紫外消毒；污泥处理工艺为：带式浓缩+板框压滤。管网长度为19.64km，河道8.05公里，绿地面积为325574.91平方米，道路及铺砖场地面积为53145.46平方米，以及污水泵站1座、补水泵站3座、闸坝3个、溢流堰13个、桥梁3座、其他房屋附属设施29栋等。

## 1.4 项目地点

本项目红线范围南起规划的茅桥湖北岸，穿湘桂铁路、长罡路、厢竹大道、药用植物园、昆仑大道，北至环城那安快速路。

图1-1  项目区位示意图

## 1.5 资产评估情况

（1）资产价值

本项目特许经营权资产价值暂定为3.68亿元。

- （2）评估方法

本项目资产评估采用价值法，通过预期收益法和估计值法，评估资产未来收益流、升值空间等价值，作为特许经营权资产价值的评估依据。

## 1.6 特许经营服务范围

特许经营者需在特许经营期限内，为项目运营提供全过程服务，包括但不限于项目投融资、运营维护等内容。

本特许经营服务范围包括但不限于：

1、水质净化厂和管网的运行及维护，为南宁市提供河道补水、景观用水、绿化用水；

2、污泥及淤泥的处置；

3、配套泵站、水闸、坝的运行及维护；

4、湿地、水生植物的收割、补种及维护；

5、海绵设施、两岸亮化、信息监控设施维护；

6、水面保洁、河道清淤、定期委托水质监测；

7、项目范围景观园林的维护。

## 1.7资产权属

土地资产权属、固定资产权属归政府所有。

## 1.8政府出资情况

本项目不涉及政府出资。

## 1.9 前期工作费用

1、纳入本项目实施范围的项目前期工作包括：特许经营咨询服务、资产评估服务、法律服务，相关费用以实际发生的为准。

2、实施机构和政府方与项目公司分别承担的本项目前期工作分工安排是：由实施机构负责本项目前期工作；项目公司承担纳入特许经营范围的前期工作费用。

3、在本协议生效后，政府方需将已完成的前期资料移交项目公司。

- 1.10 风险分配机制

根据上述风险分析，按照风险分配的三个基本原则，项目的核心风险分配框架如下：

1、政治、法律、政策等宏观层面的风险，主要指行业管制政策变动、治安恶化、税种税率变动以及政府部门工作人员渎职怠政导致决策迟缓等一系列增加项目成本的因素。

2、运营期的大部分非系统性风险原则上由项目公司承担，但政府方不承担项目公司的经营风险的内容。风险包括但不限于：可控范围内的融资成本过高风险，中大修工期延误风险（非项目公司原因导致的情况另行约定）、运营期的运营效率风险及服务质量风险。对于项目公司未能完成的融资风险问题需由项目公司承担，社会资本方需协助项目公司进行融资。

3、宏观经济、不可抗力等风险一旦发生是不可控制的，由政府和项目公司合理共担。

通过综合考虑本项目中政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，根据上述原则，现提出具体风险分担方案，详见下表。

风险分配情况表

| 风险分类 | 风险内容 | 风险分配方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政府承担 | 项目公司承担 | 共同分担 |  |
| 一、政策风险 | 1.1政府征收/公有化风险 | √ |  |  |  |
|  | 1.2政府政治决策调整 | √ |  |  |  |
|  | 1.3本级政府原因导致审批延误 | √ |  |  |  |
|  | 1.4项目公司原因导致审批延误 |  | √ |  |  |
|  | 1.5本级政府原因导致的税收政策调整 | √ |  |  |  |
|  | 1.6增值税、房产税等税收政策调整 | √ |  |  |  |
|  | 1.7企业所得税税收政策调整 |  | √ |  |  |
| 二、法律风险 | 2.1本级政府可控的法律变更 | √ |  |  |  |
|  | 2.2本级政府不可控的法律变更 |  |  | √ |  |
|  | 2.3合同文件冲突 |  |  | √ |  |
| 三、宏观经济环境风险 | 3.1全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价5年期以上利率（LPR）变动超过±10% | √ |  |  |  |
|  | 3.2全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价5年期以上利率（LPR）变动未超过±10% |  | √ |  |  |
|  | 3.3汇率风险 |  | √ |  |  |
| 四、社会风险 | 4.1本级政府原因引起的公众反对 | √ |  |  |  |
|  | 4.2项目公司原因引起的公众反对 |  | √ |  |  |
| 五、侵权风险 | 5.1项目公司原因引起的侵权损害纠纷 |  | √ |  |  |
|  | 5.2政府方原因引起的侵权损害纠纷 | √ |  |  |  |
| 六、融资风险 | 6.1融资风险 |  | √ |  |  |
| 七、合作风险 | 7.1合同完备性与变更风险 |  |  | √ |  |
|  | 7.2组织管理与协调风险 |  | √ |  |  |
|  | 7.3利益相关者合作风险 |  | √ |  |  |
|  | 7.4政府信用/违约 | √ |  |  |  |
|  | 7.5项目公司信用/违约 |  | √ |  |  |
| 八、运营风险 | 8.1项目公司管理原因导致运营成本超支 |  | √ |  |  |
|  | 8.2政府方原因导致的运营成本超支 | √ |  |  |  |
|  | 8.3不可抗力原因导致的运营成本超支 |  |  | √ |  |
|  | 8.4运营商违约 |  | √ |  |  |
|  | 8.5运营不当风险 |  | √ |  |  |
|  | 8.6对外供应风险 |  | √ |  |  |
|  | 8.7项目公司原因导致的服务质量不合格 |  | √ |  |  |
|  | 8.8市场需求变化 |  | √ |  |  |
|  | 8.9私营投资者/运营人变动 |  | √ |  |  |
|  | 8.10沟通、组织、协调 |  | √ |  |  |
|  | 8.11运营人员能力、管理水平不足 |  | √ |  |  |
|  | 8.12项目财务监管不力 |  | √ |  |  |
|  | 8.13项目公司破产 |  | √ |  |  |
|  | 8.14其他收费标准变更风险 |  |  | √ |  |
|  | 8.15运营期未按要求购买保险造成损失的风险 |  | √ |  |  |
|  | 8.16股权变更风险 |  | √ |  |  |
|  | 8.17项目公司主导下引起的经营内容变更风险 |  | √ |  |  |
| 九、环境污染风险 | 9.1项目公司原因造成的环境污染与生态破坏 |  | √ |  |  |
|  | 9.2其他原因造成的环境污染与生态破坏 |  |  |  | 无法明确第三方责任的前提下另行协商处理 |
| 十、移交风险 | 10.1移交时资产/设备不完整、状况不达标、资产存在抵押现象、项目公司未偿清债务风险 |  | √ |  |  |
|  | 10.2政府违约导致提前移交 | √ |  |  |  |
|  | 10.3项目公司违约导致提前移交 |  | √ |  |  |
|  | 10.4因不可抗力引起的提前移交 |  |  | √ |  |
|  | 10.5移交后质量保证期内资产、设备质量不符合保证责任要求 |  | √ |  |  |
|  | 10.6移交后质量保证期内资产、设备存在超出保证责任范围的风险 | √ |  |  |  |
|  | 10.7移交后质量保证期满资产、设备损坏 | √ |  |  |  |
|  | 10.8移交后相关合同、技术文件转让风险 |  | √ |  |  |
|  | 10.9移交后人员安置风险 |  | √ |  |  |
| 十一、提前终止风险 | 11.1政府方违约导致的提前终止移交 | √ |  |  |  |
|  | 11.2项目公司违约导致的提前终止移交 |  | √ |  |  |
| 十二、不可抗力 | 12.1自然灾害不可抗力 |  |  | √ |  |
|  | 12.2社会异常事件不可抗力 |  |  | √ |  |

- 风险因素释义如下：

1、政策风险

（1）政府征收/公有化风险

由于宏观调控等需要，国家或地方政府在项目特许经营期限没有结束情况下强制征收项目设施或收回经营权，实施机构应向项目公司支付合理的终止补偿。此风险由政府承担。

（2）政治决策失误风险

政治决策失误是指由于本级政府的决策程序不规范、缺乏特许经营项目运作经验和能力、前期准备不足和信息不对称等导致项目决策失误的风险。此风险由政府承担。

（3）项目审批延误风险

审批延误风险主要是指由于项目的审批程序过于复杂，导致审批周期过长和项目成本过高，且批准之后对项目的性质和规模进行必要的商业调整非常困难，给项目的正常运作带来威胁，若此风险由本级政府原因造成，则由政府承担；若因项目公司不能及时提交相关申请资料等由项目公司的原因造成的审批延误的风险则由项目公司承担。

（4）税收政策调整

合作期内本项目的增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金等税收政策调整，由政府方承担，本项目的企业所得税税收政策调整由项目公司自行承担。

2、法律风险

（1）法律变更风险

主要是指由于采纳、颁布、修订、重新诠释法律或规定而导致项目的合法性、市场需求、产品/服务收费、合同协议的有效性等元素发生变化，从而对项目的运营带来损害，甚至直接导致项目的终止和失败的风险。

本项目中法律变更风险主要分为本级政府可控的法律变更风险和本级政府不可控的法律变更风险。本级政府可控的法律变更风险指本级政府直接实施或者在政府职权范围内发生的法律变更，此类法律变更风险主要由政府承担；本级政府不可控的法律变更风险指超出本级政府可控范围的法律变更，例如由国家统一颁行的法律等，按照不可抗力的机制进行处理，双方共担风险。

（2）合同文件冲突

本项目的合同体系包括初步协议、特许经营协议、融资合同、设备材料采购合同等众多合同，存在合同文件出现错误、模糊不清、设计缺乏弹性、与现行法律法规不符等风险。

政府方签订的相关协议，如特许经营协议的协议文件冲突由政府方与项目公司共同承担。

项目公司与其他第三方签订的合同，如融资合同冲突由项目公司承担。

3、宏观经济环境风险

（1）LPR变动风险

中央政府对利率的宏观调控而导致金融市场的利率变化，特许经营期间全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上利率（LPR）较投标当月变动超过±10%由政府方承担，未超过±10%由项目公司承担。

（2）汇率风险

汇率风险具有宏观性，受国内外经济环境及政策的影响，是项目参与方都无法影响与控制的，只能通过合理预测规避此类风险。一般而言，社会资本方市场经验较政府方更为丰富，对于汇率风险的预测能力亦强于政府方，且在风险发生后也更有能力及时止损与处理。汇率风险由项目公司承担。

4、社会风险

主要包括公众反对风险，指由于各种各样的原因，公众利益因特许经营项目而得不到保护或受损，或者公众主观认为自身利益存在受损的可能性，从而引起公众反对特许经营项目所造成的风险由政府方承担；由于运营期影响环境、服务质量差等原因导致公众利益受损从而形成公众反对风险应由项目公司承担。

5、侵权风险

因项目公司原因在项目运营过程中致他人人身、财产损害而引发的侵权损害纠纷和侵权损害赔偿责任风险，由项目公司承担；因政府方原因在项目运营过程中致他人人身、财产损害而引发的侵权损害纠纷和侵权损害赔偿责任风险，由政府方承担。

6、融资风险

由于项目公司融资能力不足、信用度不高、项目前景不佳等情况导致项目公司不能在规定期限内完成融资或因融资而影响项目进度的情况。该部分风险由项目公司承担。

7、合作风险

（1）合同完备性与变更风险

特许经营协议的组织、签订与变动事关政府方与项目公司，双方主体为保证项目合同完备都应付出相应的努力，当风险发生后，风险的解决也有赖于合同双方的沟通协调机制，因此，此风险应由政府方与项目公司共同承担。

（2）组织管理与协调风险

特许经营项目全生命周期的组织管理与协调责任通常由项目公司承担。

（3）利益相关者合作风险

利益相关方涵盖项目公司、金融机构、供应商、公众等多方主体，利益相关者能够影响组织，他们的意见是项目公司决策时需要考虑的重要因素。所有利益相关者不可能对所有问题保持一致意见，如何平衡各方利益是项目公司在项目运作过程中首要考虑的关键问题，因此项目公司承担此部分风险。

（4）政府信用/违约

政府信用风险是指政府不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接危害的风险，以及项目相关的基础设备、配套设备不到位引发的风险，该部分风险由政府方承担。

（5）项目公司信用/违约

项目公司信用风险是指项目公司不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接危害的风险，以及项目相关的基础设备、配套设备不到位引发的风险。该部分风险由项目公司承担。

8、运营风险

（1）运营人管理原因导致运营成本超支

运营过程中，因运营人的能力、水平不足，不能有效运营项目等原因导致的成本超支风险，该风险由项目公司承担。

（2）政府方原因导致的运营成本的超支

运营过程中，因政府方原因导致的成本超支，该风险由政府方承担。

（3）不可抗力原因导致运营成本超支

运营过程中，因不可抗力原因导致的成本超支风险，该风险由政府方与项目公司共同承担。

（4）运营商违约

运营商因己方原因不能继续运营项目或因违反合同有关违约终止的其他约定情况，导致项目合作的提前终止的，该部分风险由项目公司承担。

（5）运营不当风险

由于项目公司运营不当导致项目收入不足，此部分风险由项目公司承担。

（6）对外供应风险

公共产品和公共服务对外供应不足，提供的公共产品和服务无法满足公众需求，该部分风险由项目公司承担。

（7）服务质量不合格

项目公司原因导致项目运营服务质量达不到预期要求，由项目公司承担。

（8）市场需求变化

排除唯一性风险以外，由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素使市场需求变化，导致市场预测与实际需求之间出现差异而产生的风险。此风险由项目公司承担。

（9）自营投资人、运营人员变动

由于项目公司其他原因导致投资者变动，如中途退出等，或运营人在运营期结束前发生变动从而影响项目的正常运营。该部分风险由项目公司承担。

（10）沟通、组织、协调风险

由于特许经营项目参与方众多，各参与方之间围绕本项目的运行推进存在着各式各样沟通、组织、协调风险，影响着项目的正常运作，有碍项目运行效率的提高，不利于项目各阶段目标的实现。该部分风险由项目公司承担。

（11）运营人员能力、管理水平不足

运营人能力、管理水平不足，不能有效运营项目而导致的风险，该部分风险由项目公司承担。

（12）项目财务监管不力

运营人对项目的财务监管不到位，导致项目财务的错漏、流失等风险，该部分风险由项目公司承担。

（13）项目公司破产

项目公司因资不抵债而破产，或因违反法律、行政法规被主管机关依法责令关闭、吊销营业执照的风险，该部分风险由项目公司承担。

（14）设施设备维护更新状况

投资者过度使用设备、技术条件等资源，造成移交时，项目或设备状况不佳，损害了接收部门的利益的风险，该部分风险由项目公司承担。

（15）其他收费标准变更风险

由于市场调节等原因导致的其他收费标准变更的风险。此风险视情况由项目公司和政府方分别或共同承担。

（16）运营期未按要求购买保险造成损失的风险

在项目运营期间，项目公司应按照可保风险均应投保的原则在整个运营期内保持该类保险，如若未及时购买相关保险造成项目的经济损失，则该部分风险由项目公司承担。

（17）股权变更风险

因特许经营项目的特殊性，为保障政府方利益以及公共利益，项目公司应尽可能保证公司股东的稳定性，该部分风险由项目公司承担。

（18）经营内容变更风险

在运营过程中，在项目公司主导下增加、减少、变更原经营内容所产生的风险，该风险由项目公司承担。

9、环境污染风险

在运营过程中由项目公司的原因所造成的环境污染或生态破坏风险，该部分风险由项目公司承担；明确第三方等其他原因所造成的环境污染或生态破坏风险，由第三方承担；无法明确第三方责任的前提下所造成的环境污染或生态破坏风险，由双方另行协商处理。

10、特许经营期限满移交风险

（1）移交前资产/设备不完整、状况不达标：评估结果不符合特许经营协议的要求，移交资产、设施设备等数量不完整，存在无法正常使用、有债务或抵押担保等情况，该部分风险由项目公司承担。

（2）项目公司原因导致项目未能按期移交：项目特许经营期限满12月前，由实施机构牵头，联合政府部门人员组成移交委员会，且实施机构和项目公司在移交日的6个月前已明确各自负责移交事务的代表，并向对方出具相应的授权委托书。在此前提下，由于项目公司准备不充分、授权不到位、移交质量不达标、债务（含任何形式的抵押、质押、保证等担保）未清算等项目公司的原因导致项目无法按期移交的情形，该部分风险由项目公司承担。

（3）政府方原因导致项目未能按期移交：由于政府方或政府方授权代表准备不充分、授权不到位、未派驻人员参与培训或培训不合规、政策变动等政府方原因导致项目无法按期移交的情形，该部分风险由政府方承担。

（4）移交后质量保证期内资产、设备质量不符合保证责任要求：在项目移交质量保证期内，移交的资产、设备质量可能存在移交验收程序未发现的缺陷与瑕疵，不符合保证责任要求，该部分风险由项目公司承担。

（5）移交后质量保证期内资产、设备存在超出保证责任范围的风险：超出保证责任范围内质量维修、人为毁损、灭失等风险不属于项目公司保证责任，该部分风险由政府方承担。

（6）移交后质量保证期满资产、设备损坏：质量保证期满后，除仍在法律规定保修期限内的项目资产、设备外，项目公司不再承担项目资产、设备的瑕疵担保责任，该部分风险由政府方承担。

（7）移交后相关合同、技术文件转让风险：项目公司在移交前与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日，若该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，应在签订前报经实施机构同意。签订前未报经实施机构同意且因运营期满项目公司退出本项目后而导致该等合同无法继续履行的风险，该部分风险由项目公司承担。

（8）人员安置风险：项目移交后，项目公司应妥善地安置好公司原来的所有员工，因人员安置不当导致项目无法正常移交或影响项目的正常运营的风险，该部分风险由项目公司承担。

11、提前终止移交风险

（1）政府方违约导致的提前终止移交：如因政府方违约导致合同解除，除应考虑项目公司的成本及相关费用、投资收益等因素外，还应包括由于项目公司提前终止采购、施工和劳动合同等增加的费用，政府方应按前述原则赔偿项目公司的合理损失，该部分风险由政府方承担。

（2）项目公司违约导致的提前终止移交：如因项目公司违约导致终止协议，损失由项目公司自行承担，且应承担违约对政府方造成的经济损失，该部分风险由项目公司承担。

12、不可抗力风险

不可抗力是指合同一方无法控制，在签订合同前无法合理防范，情况发生时，又无法回避或克服的事件或情况，包括但不限于：台风、地震、洪水、极端天气等自然灾害；战争及军事化行为、罢工、骚乱、疫情、化学污染或放射性污染等社会动乱现象。

由于不可抗力发生后最终可能导致项目失败的后果，任意一方都没有能力承担该风险的后果，由任意一方单独承担此类风险承担都会减少其对风险控制的积极性。此风险由政府方和项目公司共同承担。

# 第二章 市场测试边界条件

## 2.1 初步交易结构

图4-1 交易结构图

注：如中标社会资本方不成立新项目公司，则由中标社会资本方直接与实施机构签订特许经营协议，并履行本项目的投融资、运营维护等全部责任及义务。

1、南宁市人民政府授权南宁市地下管网和水务中心作为本项目实施机构

在授权范围内负责项目准备、采购、监管和移交等相关工作，代表政府组织编制项目特许经营方案，签署特许经营协议，组织对项目的绩效评价，开展运营和移交等全生命周期监督管理工作，依法合规与社会资本方开展合作。

2、实施机构委托第三方资产评估单位对项目特许经营权资产进行评估

由实施机构委托的第三方评估机构根据项目资产原值、净值、新旧程度、重置成本、获利能力等因素，按照国有资产管理部门规定的评估方法，对资产进行价值评定和估价，并向实施机构提交资产评估结果报告书。

3、甲方与社会资本方签订投资合作协议或特许经营协议

甲方负责组织相关部门及行业专家与中标社会资本方进行合同谈判，根据谈判结果修订投资合作协议并经相关职能部门审核后，由政府授权甲方与中标社会资本方签订投资合作协议。在乙方成立后与甲方签订特许经营协议，由乙方负责开展本项目投融资、运营维护等工作，社会资本方必要时为项目提供增信措施，承担相应的融资责任。

如不成立新项目公司，则由甲方和中标社会资本方签订特许经营协议，由中标社会资本方负责开展本项目投融资、运营维护等工作，社会资本方必要时为项目提供增信措施，承担相应的融资责任。

4、支付特许经营价款

社会资本方/项目公司在本协议签订之日起5个工作日内支付20%特许经营价款，剩余价款在本协议签订之日起一年内付清。

5、运营阶段

从特许经营协议签订后约定的项目接收之日起项目进入运营期，项目公司负责本项目的运营维护工作，通过项目收入回收投资、运营成本并获得合理收益。政府在运营维护期内主要对项目运营情况进行监督。

6、移交阶段

特许经营期满阶段，原则按照协议约定移交，项目公司于移交日向政府或政府指定的其他机构在能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下无偿移交项目资产的经营权。政府负责接收项目资产并负责项目移交后的运营维护工作。如有需要，政府可在项目特许经营期限届满终止后继续采用特许经营方式，并通过公开竞争的方式选择合适的特许经营者，在同等条件下原特许经营者享有优先选择权。

## 2.2 产出服务

1、运营产出目标

由项目公司在特许经营期限内对项目进行运营管理，并按照相关国家规范、行业标准及特许经营协议要求，持续、安全、稳定地提供项目运营维护服务，维持项目的可用性，达到运营维护绩效评价标准；运营维护应满足相关技术规范和考核标准的要求，提供以下公共服务：

①水质净化厂和管网的运行及维护，为南宁市提供河道补水、景观用水、绿化用水；

②污泥及淤泥的处置；

③配套泵站、水闸、坝的运行及维护；

④湿地、水生植物的收割、补种及维护；

⑤海绵设施、两岸亮化、信息监控设施维护；

⑥水面保洁、河道清淤、定期委托水质监测；

⑦项目范围景观园林的维护。

2、环境效益产出目标

本项目的实施可减少水体污染，减少污染物直接排放到河流、湖泊，保护自然水体的生态平衡；防止未处理的污水渗透到地下，避免土壤和地下水的污染；减少污水散发的恶臭，改善周边地区的空气质量。

- 3、水量产出指标

水量考核指标：为保障河道生态基流量，监控断面2、3、4最小流量不得低于同点位、同水文期多年平均径流量的60%。截流的污水经处理后，回灌河道的水量不小于处理污水量的80%。

4、水质产出指标

水厂、河道出水水质考核标准以运营期绩效评价标准为准。

因那考河河道水来源基本为水质净化厂补水，为顺应国家节能降碳要求，河道总氮(TN)指标值按不大于15mg/L执行。

## 2.3 合作期限

本项目特许经营期限暂定为25年，运营期为25年，最终运营年限以招标确定的年限为准。

## 2.4 项目公司

项目公司具有独特的、优于一般公司的资本结构，在特许经营项目中便于财务的管理和融资。

本项目成立的项目公司是依法设立的自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体，由社会资本方在广西南宁市注册成立。项目公司注册成立后，由南宁市地下管网和水务中心、项目公司双方签署《南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理存量资产经营权TOT项目特许经营协议》，并负责履行相应的权利义务。

## 2.5 项目公司注册资本金

按照《中华人民共和国公司法》的规定，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定。

本项目的项目公司注册资本金不应低于项目交易资产额的20%。

## 2.6 项目资本金

为满足项目资本金的最低要求，本项目的项目资本金比例取项目特许经营权资产价值的20%。

## 2.7 回报机制

本项目采用特许经营模式实施，项目公司负责本项目的运营、维护、管理及服务，在项目运营期通过水质净化厂、管网、公园及河道管理养护进行运营并获得一定的运营收入。

本项目运营收入足以覆盖项目的资产交易成本、运营维护成本及项目公司合理收益，因此本项目回报机制宜采用“使用者付费+运营服务费”模式，本项目的实施不额外新增地方财政未来支出责任。

- 1.使用者付费收入预测

- 1）污水处理费收入

- 本项目的污水处理费单价根据根据《广西壮族自治区物价局财政厅 住房城乡建设厅转发国家发展和改革委员会 财政部 住房和城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》(桂价格〔2015〕117 号)及《南宁市发展和改革委员会 南宁市财政局 南宁市住房和城乡建设局关于明确我市城区污水处理费收费标准有关问题的通知》（南发改价格〔2021〕35号），居民污水处理费收费标准为1.14元/m³，由政府代收代付。

- 水质净化厂的设计日处理污水量为5万m³/天（年处理污水量为1825.00万m³），根据项目近三年的运营情况，项目在2021年至2023年实际运营的处理污水量分别为1,727万m³、1,835万m³、1,846万m³，水质净化厂已稳定在满负荷运行状态，且未来周边暂无规划新的水质净化厂进行污水分流，因此项目处理水量暂按满负荷状态水量计。

- 则污水处理费年均收入为5万m³/天×1.14元/m³*365天=2080.5万元，合作期内合计52012.5万元。

- 2）停车场经营收入

- 本项目现状共有三个公共停车场，现有停车位99个，其中公园大、小停车场位于那考河湿地公园天狮岭路旁，附近市政道路亦规划有充裕的市政停车位，以及未开放道路边上也有停车空间；支线停车场则位于昆仑大道与虹桥路交汇口的辅道附近，此停车场出入口较为隐蔽，几乎没有停车收入。结合项目停车场现状运营情况，近三年的停车场年均实际停车率仅为约20%，经营收入约4.5万元左右，因此接续运营后初始停车率暂按20%考虑，之后由新运营单位通过改善停车环境、提供长期租赁及宣传推广的方式提高停车场停车率。依据南宁市公共停车场车辆停放服务收费标准并结合项目目前实际运营情况，停车单价按5元/次，单价每五年上浮5%。首年停车率为20%，此后每年上浮10%，最高按80%的停车率计算；停车周转率前五年为1，第六年开始为2。合作期内，停车场经营收入合计662.17万元，年均26.49万元。

- 2. 运营服务费收入预测

1）污水处理服务费收入

根据《住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号）要求：“各地要建立健全费用保障机制，合理调整污水处理收费标准，加强污水管网建设和运行维护，地方人民政府可视情况给予运营补贴，保障污水管网设施正常、可持续运行。”南宁市人民政府可视情况给予本项目支付污水处理服务费。

按照《南宁市住房和城乡建设局关于南宁市中心城区污水处理服务费价格标准调整有关事宜的批复》（南住建批〔2021〕36号），南宁市中心城区污水处理服务费价格标准为2.73元/m³，扣除向居民端收取的污水处理费1.14元/m³后，政府实际按1.59元/m³支付运营单位污水处理服务费。本项目位于南宁市中心城区，污水处理服务费参照南住建批〔2021〕36号标准水平作为上控，即1.59元/m³，最终以中标社会资本方中标报价为准。

水质净化厂的设计日处理污水量为5万m³/天（年处理污水量为1825.00万m³），根据项目近三年的运营情况，项目在2021年至2023年实际运营的处理污水量分别为1,727万m³、1,835万m³、1,846万m³，水质净化厂已稳定在满负荷运行状态，且未来周边暂无规划新的水质净化厂进行污水分流。实际运营期内的任一运营年度，实施机构支付污水处理服务费的水量为项目公司实际处理并达到出水水质标准的水量。

则污水处理服务费年均收入为5万m³/天×1.59元/m³*365天=2901.75万元，合作期内合计72543.75万元。

- 2）管网运营维护费收入

- 根据《南宁市人民政府常务会议纪要》十五届第38期第十四条：“关于南宁市污水设施委托管养服务费综合单价有关问题，原则同意市住建局提出关于南宁市污水设施委托管养服务费综合单价的建议”（南住建请〔2022〕358号），目前南宁市涉及污水设施委托管养服务费综合单价为39.26元/米*年。本项目管网维护属于污水设施委托管养范畴，按照“一视同仁”的原则，在保证政府不额外新增地方财政未来支出责任的前提下，在运营阶段仍可获得运营维护费。

- 本项目管网维护费初始单价参照南住建请〔2022〕358号确定的39.26元/m*年作为上控依据，根据《南宁市财政局关于南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理PPP项目竣工财务决算批复》（南财投审〔2022〕106号），项目管网维护长度为19.64km，则合作期内本项目预计可获得管网运营服务费合计1928.06万元，年均77.12万元，最终以中标社会资本方中标报价为准。

- 3）公园及河道管理养护服务费收入

- 根据《南宁市公园管理条例》第六条 市、县（区）人民政府应当将公园规划、建设、保护和管理纳入国民经济和社会发展规划，保障和促进公园事业的发展。经调研，目前南宁市南湖公园、南宁市江南公园、南宁市五象湖公园、南宁市金花茶公园等公益性公园运营养护管理费用均由财政纳入部门预算中，即公园在运营过程中所产生的全部运营成本，政府依据实际产生的成本给予相应的管理养护费。

公益性公园运营维护管理费用综合单价一览表

| 序号 | 项目 | 服务规模（㎡） | 绿化养护单价 （元/㎡/年） | 保安采购单价 （元/㎡/年） | 保洁采购单价（元/㎡/年） | 综合单价 （元/㎡/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市南湖公园 | 273456.84 | 7.82 | 31.70 |  | 39.52 |
| 2 | 南宁市五象湖公园 | 1074100 | 11.52 | / | / | 11.52 |
| 3 | 南宁市 江南公园 | 532002.66 | 3.88 | / | 5.2 | 9.08 |
| 4 | 南宁市金花茶公园 | 165420 | 7.62 | / | / | 7.62 |

- 本项目涉及公益性公园及河道内容，服务规模为68.36万㎡，项目养护成本年均1913.77万元。根据南宁市公益性公园通行做法，本项目公园及河道管理亦可依据实际成本获得对应的管理养护费，即年均1913.77 万元，合计为47844.28万元。最终以中标社会资本方中标报价为准

- 3.运营补贴预测

- 本项目暂无运营补贴。

- 4. 运营维护成本预测

1）本项目运营维护成本包含水质净化厂综合成本、管网维护成本及公园及河道管理养护成本，合作期内运营维护成本合计100872.34万元，年均4034.89 万元。

2）本次成本测算暂未考虑以下大修费用：大修费用按照“一事一议”的原则，由政府方审批同意并向项目公司据实结算及支付，本次运营成本测算暂未考虑大修费用。

- 3）本项目的成本还包括经营权交易成本以及特许经营者为运营、维护本项目而产生的其它必需成本，由意向人自行考虑及测算。

## 2.8 履约保证的边界条件

本项目履约担保体系包括运营维护履约保函和移交维修履约保函。

项目履约保障体系

| 条款 | 运营维护履约保函 | 移交维修履约保函 |
| --- | --- | --- |
| 提交 主体 | 项目公司 | 项目公司 |
| 保函金额 | 人民币300万元 | 人民币500万元 |
| 提交 时间 | 首份保函在项目/子项目运营之日起180天内提交，其余在每份保函一年有效期到期的30日前提交更新 | 最后一个运营年开始前30个工作日内 |
| 退还 时间 | 在运营期满，项目公司递交移交维修履约保函后30个工作日内 | 移交完毕且质量保证期满后30个工作日内 |
| 担保 事项 | 建筑及设备的可用性、项目公司运营绩效、服务质量标准达标情况、质量保障、移交维修保函提交等 | 移交前资产达到特许经营协议约定标准，全套项目文档及知识产权移交、人员培训、经证明特许经营期限内由项目公司对设施的运营不善造成的瑕疵等 |

## 2.9 社会资本条件

1、根据《中华人民共和国政府采购法》投标人首先应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特许经营者具有良好的商业信誉，包括但不限于：

1）特许经营者在本项目所在地没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、破产状态；

2）特许经营者及其法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录；

3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4）特许经营者具有良好的银行资信、财务状况以及相应的投融资、偿债、履约能力。

5）鼓励单一体或联合体投标。

3、本项目为存量项目，不涉及新建或改扩建，鼓励符合条件的民营企业和国有企业参与。

## 2.10 股权转让限制

为了确保在社会资本方履行完其全部出资义务之前不得轻易退出项目，若社会资本方出资成立新项目公司的，则自项目公司成立之日起至本项目进入运营期后2年内（含）为股权锁定期（若不成立新项目公司则不设置股权锁定期），期限内项目公司股东不能向第三方（包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方）转让或质押其持有的项目公司股权。股权锁定期后，项目涉及运营主体实质性变更、股权移交等重大事项的，应当及时书面告知实施机构及相关行业主管部门，经实施机构报政府书面同意后，项目公司股东可以转让其持有的项目公司股权。项目公司章程也应根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和公司章程的技术性要求以及特许经营协议的相关条款相应作出衔接性的规定。

特别说明：本项目社会资本方股东如果要转让项目公司股权须提前向实施机构报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件等信息，经政府书面同意后方可转让。

如出现股权转让的情况，转让方应当按照《公司法》《股东协议》《公司章程》的相关规定履行相应的程序，并依法开展相应的财务审计、资产评估等相关工作。

## 2.11绩效评价

- 2.11.1运营评价

为确保本项目高效、有序、如期完成，并顺利运营，建立运营维护期绩效评价机制必不可少。

项目绩效评价体系的建立，有利于加强政府和社会资本方的合作，提高公共服务的效率，实现社会资源的有效配置，提高项目实施效率和服务质量，以便更好地满足社会的需求。

本项目的绩效评价体系包含运营维护期绩效评价。实施机构开展项目绩效运行监控，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。

2.11.2绩效评价目标

1、项目公司应将项目绩效总目标进行细分。项目公司应按照项目实际情况以及相关部门的要求，自商业运营日起，在每个季度结束后的十（10）个工作日内提交的一份关于项目运营和维护的报告。

2、运营期总目标

项目建成后，通过维护项目，保证整个项目正常运营，为居民提供良好的公共服务，保证项目获得良好的社会效益和经济效益。

2.11.3考核周期

1、绩效评价分为设施运营维护考核和水质考核两个部分。

（1）设施运营维护考核

①随机抽查

实施机构可委托第三方专业机构不定时对本项目进行督查，在督查过程中发现问题则由实施机构或第三方专业机构下达整改通知书，以书面形式通知项目公司，并载明要求改进或修复时间。项目公司在收到书面通知后，应在要求的时间内改进或修复有关缺陷。若项目公司未在要求的时间内完成改进或修复，实施机构则按照绩效考核评分标准扣减当季考核分数。如随机抽查中发现的问题较多且频繁出现重复问题，实施机构可针对存在问题按照绩效考核评分标准直接扣减当季考核分数。

②集中考核

集中考核每季度1次。实施机构在确定绩效评价工作实施流程和时间节点安排后，至少提前1个工作日以书面形式通知项目公司，实施机构及其委托第三方专业机构会同发展改革委、财政局、生态环境局、住建局、市政园林局在规定的考核现场对项目进行检查及资料检查，集中考核中发现的问题将对应考核评分表直接扣除当季考核分数。

（2）水质检测

①水质常规考核

水质常规考核每月进行两次。由实施机构委托的第三方检测机构按照规定且在实施机构和项目公司双方相关人员陪同下进行取样检测、送检等。并以此作为考核付费的依据。水质检测活动所产生的相关费用由实施机构承担。第三方检测机构应在7个工作日将检测报告提交实施机构。

实施机构每月对当月的检测结果进行统计，检测数据将作为水质考核评分的参照数据。实施机构根据考核标准计算水质考核结果，并与设施运营维护绩效考核结果进行汇总后计算当季运营服务费金额，出具考核报告，提交财政部门备案。

②水质随机抽查

实施机构基于监管需要,可以随时自行或委托第三方机构对项目范围内河道水质进行随机抽检。实施机构应提前通知项目公司，并在项目公司相关人员陪同下参与水样抽取、送检等。相关费用由实施机构自行承担。在抽检过程中若发现水质达不到标准则需在24 小时内以书面的形式通知项目公司。项目公司在接到书面通知后，应在要求的时间内采取措施，提升水质标准。随机抽查结果不作为考核对象违约情形处理，除非发现严重水质恶化或重大环境事故。

（3）在考核工作完成后10个工作日内出具绩效评价报告提交相关政府部门备案。

2、移交期绩效评价时间要求原则上从运营期结束日之前12个月开始至移交当日结束。项目公司需要按要求，提交移交维修保函，提交移交前大修计划等。移交阶段绩效指标，针对项目移交范围及程序、项目运营状况，项目移交时的设备状况及移交后的人员衔接等指标进行评价，原则上要求一次通过。

2.11.4绩效评价对象

绩效评价对象为项目公司。

2.11.5评价结果运用

季度支付的费用=（季度污水处理费+季度运营服务费）×根据考评确认的支付比例，支付比例在对应区间内以直线内插法计算）。

季度支付的费用按考评后应支付的比例的确认：根据考评结果：

100分>总分≥90分，支付比例为100%；

90分>总分≥80分，支付比例区间为90%-100%，公式为：

80分>总分≥70分，支付比例区间为80%-90%，公式为：

70分>总分≥60分，支付比例为70%-80%，公式为：

总分<60分的，实施机构当季可以不予支付，待下一期考评总分≥60分后一并支付，上期未支付部分的支付比例为65%。

（2）移交期绩效评价

根据移交期绩效评价得分情况，考核评价履约保函提取比例在对应区间内以直线内插法计算，实施机构按下述要求提取移交期履约保函的金额，详见下表：

考核评价履约保函提取比例分档对照表

| 序号 | 分值（） | 考核评价履约保函提取比例区间 | 考核评价履约保函提取比例（） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥90分以上 | 0% | B=0% |
| 2 | 80≤＜90分 | （0%，10%] | = |
| 3 | 70≤＜80分 | （10%，20%] | =10%+ |
| 4 | 60≤＜70分 | （20%，30%] | = |
| 5 | ＜60分 | 政府方责令项目公司限期整改，整改合格后，政府方按约定提取移交履约保函35%金额的费用作为违约金。若整改后依旧不合格的，政府方有权提取移交履约保函100%金额。 |  |

# 第三章 市场测试信息反馈

有意者请填写项目参与意向函（附件1）、市场测试信息反馈表（附件2、3），并加盖单位公章，于 2024 年12月20日17：30前发送至指定邮箱752875715@qq.com。

## 附件1 项目参与意向函（格式）

项目参与意向函

我方在此确认以下事项：

1.我方已了解南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理存量资产经营权TOT项目的有关信息，并有意向参与项目的后续采购工作与合作，希望通过£面谈 £电话沟通 £其他方式  进一步了解项目情况。

2.我方确认本函中的信息反馈表内容属实。

申请人公章：[单位盖章]

法定代表人：[法定代表人签字或签章]

日 期：         年      月     日

## 附件2 意向社会资本信息反馈表

| 意向社会资本基本信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 单位简介 （如组织架构、关联企业） |  |  |  |
| 经营范围 （请提供营业执照、 资质证书复印件） |  |  |  |
| 财务状况 （财务情况提取自最近一次审计报告数据） | 注册资本（万元） |  |  |
|  | 货币资本余额（万元） |  |  |
|  | 负债率（%） |  |  |
| 同类项目或其他特许经营项目投资、建设或运营经验（如有，请提供项目合同主要内容页复印件） |  |  |  |

| 核心交易边界条件意见征询表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 要点 | 社会资本意见 |  | 备注 |
|  |  |  | 同意 | 不同意 |  |
| 1 | 资产内容 | 根据资产评估报告，本项目资产内容主要包括水质净化厂1座，设计规模为50000m³/d，其主要处理工艺为：预处理+A2/O+MBR+紫外消毒；污泥处理工艺为：带式浓缩+板框压滤。管网长度为19.64km，河道8.05公里，绿地面积为325574.91平方米，道路及铺砖场地面积为53145.46平方米，以及污水泵站1座、补水泵站3座、闸坝3个、溢流堰13个、桥梁3座、其他房屋附属设施29栋等。 |  |  |  |
| 2 | 资产价值 | 本项目特许经营权资产价值暂定为3.68亿元，最终以签订的特许经营协议为准。 |  |  |  |
| 3 | 实施方式 | 转让—运营—移交（TOT）模式。 |  |  |  |
| 4 | 项目性质 | 存量项目 |  |  |  |
| 5 | 实施机构 | 实施机构 |  |  |  |
| 6 | 项目资本金 | 暂按特许经营资产价值的20%。根据融资的需要，本项目所需项目资本金的金额及比例应以项目公司向金融机构等贷款人融资所需要的金额及比例为准。 |  |  |  |
| 7 | 项目公司 注册资本 | 暂定注册资本=项目资本金。 |  |  |  |
| 8 | 特许经营协议 | 由实施机构、社会资本方签署初步协议，项目公司成立后再由实施机构、项目公司签署正式特许经营协议。若不成立项目公司则由实施机构、社会资本方签署特许经营协议 |  |  |  |
| 9 | 特许经营期限 | 特许经营期限为25年，运营期为25年。 |  |  |  |
| 10 | 绩效评价 | 考核分为运营期绩效评价、移交期绩效评价，季度考核，政府方以按效付费的原则向特许经营者付费。 |  |  |  |
| 11 | 回报机制 | 回报机制为“使用者付费”+“运营服务费”。 |  |  |  |
| 12 | 项目属性分析 | 本项目中污水处理厂部分属于环保领域的污水处理项目，兼顾公益性和经营性。一方面它能提供污水处理服务、实现水资源回收利用，具有公益性；另一方面，它通过向居民收取污水处理费，具有经营性。 公园及河道管理部分属于旅游领域的旅游公共服务项目，兼顾公益性和经营性。一方面它能通过环境保护与生态恢复提高城市绿化率，为居民提供休闲娱乐基础服务，具有公益性；另一方面，它通过停车场经营获取使用者付费收入，具有经营性。 本项目属于不涉及新建或改扩建的存量项目，因《新机制指导意见》（国办函〔2023〕115号文）对存量项目的参与者企业性质无具体要求，故本项目鼓励符合条件的民营企业及国有企业参与。 |  |  |  |
| 13 | 资产权属 | 土地资产权属、固定资产权属归政府所有。 |  |  |  |
| 14 | 运营收入 | 本项目收入由使用者付费和运营服务费组成，其中使用者付费包括向居民端收取的污水处理费、停车场经营收入，运营服务费包括污水处理服务费、管网运营维护费、公园及河道管理养护服务费。 |  |  |  |
| 15 | 运营成本 | 本项目运营维护成本包含水质净化厂综合成本、管网维护成本及公园及河道管理养护成本。 |  |  |  |
| 16 | 履约保函 | 运营维护履约保函：300万元； 移交维修履约保函：500万元。 |  |  |  |
| 17 | 股权转让限制 | 为了确保在社会资本方履行完其全部出资义务之前不得轻易退出项目，若社会资本方出资成立新项目公司的，则自项目公司成立之日起至本项目进入运营期后2年内（含）为股权锁定期（若不成立新项目公司则不设置股权锁定期），期限内项目公司股东不能向第三方（包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方）转让或质押其持有的项目公司股权。股权锁定期后，项目涉及运营主体实质性变更、股权移交等重大事项的，应当及时书面告知实施机构及相关行业主管部门，经实施机构报政府书面同意后，项目公司股东可以转让其持有的项目公司股权。项目公司章程也应根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和公司章程的技术性要求以及特许经营协议的相关条款相应作出衔接性的规定。 特别说明：本项目社会资本方股东如果要转让项目公司股权须提前向实施机构报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件等信息，经政府书面同意后方可转让。 如出现股权转让的情况，转让方应当按照《公司法》《股东协议》《公司章程》的相关规定履行相应的程序，并依法开展相应的财务审计、资产评估等相关工作。 |  |  |  |
| 18 | 社会资本方采购方式 | 本项目社会资本方通过公开招标方式采购社会资本方。 |  |  |  |
| 19 | 调价机制 | 本项目特许经营期限内调价机制主要对运营期的运营成本进行调价。特许经营期内对基于通货膨胀因素的进行运营成本价格调整，按照可操作性和重要性原则建立合理的特许经营服务费调整机制，具体调价公式另行确定。 |  |  |  |
| 20 | 其他补充 条款 | ...... |  |  | 由社会资本 补充 |

## 附件3 意向融资机构信息反馈表

| 序号 | 测试内容 | 意向条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 |  |
| 2 | 单位地址 |  |
| 3 | 项目联系人姓名 |  |
| 4 | 联系电话 |  |
| 5 | 融资方式 |  |
| 6 | 融资利率 |  |
| 7 | 融资期限 | 宽限期： 偿还期： |
| 8 | 还款方式 |  |
| 9 | 抵押担保要求 |  |
| 10 | 其他 |  |

备注：意向社会资本可反馈与有意向合作的融资机构的沟通情况